

*Jesenji semestar, 2021/22*

*PREDMET: SE321* *OBEZBEĐENJE KVALITETA, TESTIRANJE I ODRŽAVANJE SOFTVERA*

Domaći zadatak: **13**

Ime i prezime: **Dusan Stankovic**

Broj indeksa: **3611**

Datum izrade: **09.08.2022.**

# Tekst domaćeg zadatka:

Za odabranu proizvoljnu aplikaciju koju ste razvili na nekom od predmeta uraditi:

1. Plan održavanja softvera kojim treba obuhvatiti aktivnosti održavanja softvera datim u ovom i prethodnom predavanju

2. Za svaku od aktivnosti održavanja treba da odrediti potrebne resurse tako da se mogu predvideti troškovi održavanja po aktivnostima.

# Rešenje zadatka:

Plan aktvnosti održavanja sistema apoteke

Ljudski resursi:

1. Vodja projekta
2. Softverski inženjer
3. Administrator sistema
4. Programer 1
5. Programer 2
6. Programer 3
7. Programer 4
8. Tester

Materijalni resursi:

1. Server
2. PC1
3. PC2
4. PC3
5. PC4
6. PC5

Planirani ljudski resursi:

* Team leader – Predviđeno radno vreme na projektu je 200 radnih sati
* Softverski inženjer – Predviđeno radno vreme na projektu je 80 radnih sati
* Programeri – Predviđeno radno vreme na projektu je 350 radnih
* Administrator sistema – Predviđeno radno vreme na projektu je 250 radna sata
* Tester – Predviđeno radno vreme na projektu je 40 radnih

***I Prikupljanje zahteva za sistem***

Planirani ljudski resursi:

* Softver inženjer – 40 radnih sati
* Programer – 150 radna sati

***II Analiza dokumentovanih zahteva***

Planirani ljudski resursi:

* Softver inženjer – 40 radnih sati
* Programer – 100 radnih sati

***III Detaljan dizajn sistema***

Planirani ljudski resursi:

* Vodja projekta – 200 radnih sati
* Softver inženjer – 40 radnih sati
* Programer – 100 radnih sati

***IV Podizanje produkcione verzije na serveru:***

Nakon istraživanja i proučene dokumentacije o sistemu, na ovoj aktivnosti je predviđen jedan administrator sistema koji ima zadatak da obavi ovu aktivnost za tri radna dana i uspostavi funkcionalnu vezu sistema sa ostalim članovima tima odnosno programerima.

***V Implementacija modifikovane baze podataka:***

Potrebno je nizom upita ka bazi ispitati njen rad i podesiti sve nove upise u postojeće tabele. Baza će biti MySQL.

***VI Migracija podataka u okviru sistema:***

Predviđeno je da se upitima u okviru stare baze turisticke aplikacije dobiju potrebne informacije o svim aktivnim korisnicima i svih lokacija. Da se nakon toga prenesu u novi sistem.

***VII Testiranje:***

Jedinično testiranje pored kog treba proveriti nekoliko korisnika i lokaciju da bi se utvrdilo da se nije provukla neka greška.